薛埠镇罗村村南环路改造工程

编制说明

一、工程概况

本工程薛埠镇罗村村南环路改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位自行现场踏勘，费用自理。

二、编制依据

- 根据设计图纸及现场踏勘、测量、相关设计施工规范。

- 《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018)、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班定额》（JTG/T3833-2018）等。

- 材料价格：按2024年7月份《常州工程造价信息》中的建筑(或安装)材料除税价，本月未提供的逐月前推，信息价无提供价格的按市场价询价计入。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，增值税计税金9%。

- 对于标段中与既有道路有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。承包人应在主要交叉点实行道路两侧围挡施工，设立规范的安全禁示和指示标志。在人员密度大、流动大的地段以及其它需要地段也必须采取围挡施工，以确保施工安全和人员安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，包含在投标报价内。

- 建设工程一切险及第三者责任险按1.1‰报价，按实际发生费用计量支付，超出部分不予计量。

- 安全生产费用按1.5%进行报价,用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。业主将根据实际情况按实结算且对承包人相关工作考核后根据考核结果进行支付，具体按照《公路工程标准施工招标文件》技术规范102.12、102.13以及苏交规[2012]9号《省交通运输厅关于印发＜江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法＞的通知》及苏交建[2012]55号《省交通运输厅关于印发《江苏省公路工程安全生产工程量清单》的通知》等文件执行。若实际施工时安全生产费超出暂估金额，承包人需将实施方案经发包人批准后方可实施并得到计量支付。

- 临时道路修建、养护与拆除：投标人报价时应考虑错车道的设置、便道加宽加固、防护措施、临时排水沟及便道过河额外土方填筑挖除等费用，该费用包含在综合单价中，不另行计量。利用老路部分需对老路进行养护修补，该费用包括在报价中不单独计量。

- 工程管理软件、临时供电、临时电信、供水与排污设施的提供、修建、拆除、施工机械的费用包含在相关子目单价中，不另行计量。

- 绿化填土必须整平到位，土质必须满足后续绿化施工要求，投标报价时应予以充分考虑。

- 清表、挖除旧路面等挖方项目均含外运，均由投标人自行报价，费用包干使用，结算时不予调整。

- 承包人驻地建设：承包人驻地办公用房、试验室用房等建设参照相关规范的规定，报发包人批准后执行。由投标人自行报价，最终按实际发生并经甲方批准的金额按总额计量支付，超出报价部分金额不予增加。

- 承包人如施工时破坏护坡，其修复费用包括在报价中不单独计量。

- 本工程不局限于清单描述中的做法，当工程量清单特征描述不全时，应结合实际情况，并综合考虑施工规范、地方规章等要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但公路工程工程量清单计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

江苏利诚全过程工程咨询有限公司

2024年8月14日