常州市金坛区建设工程

施工招标文件

招标编号：zxzb2022031

项 目 名 称：直溪镇吕坵村2022年土地复垦项目

招标人 (盖章)：常州市金坛区直溪镇吕坵村村民委员会

法定代表人 (签字或盖章) ：

招标代理机构(章)：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

法定代表人 (签字或盖章)：

发 放 时 间: 2022年04月

常州市金坛区建设工程招标投标相关单位制

目  录

第一章 投标须知

一、总  则

二、招标文件

三、投标报价

四、投标文件的编制

五、投标文件的递交

六、开  标

七、评  标

八、授予合同

第二章 合同协议书

第一部分 协议书

第二部分 通用条款

第三部分 专用条款

第三章 计价规范和技术规范

第四章 工程量清单（另附）

第五章 图纸和技术资料（另附）

第六章 投标文件

一 、投 标 函

二、法定代表人资格书

三、授权委托书

四、报价汇总表及其它报价表

第七章  评标办法

直溪镇吕坵村2022年土地复垦项目招标公告

常州市金坛区直溪镇吕坵村村民委员会  的 直溪镇吕坵村2022年土地复垦项目 ，根据《中华人民共和国招投标法》及相关法律、法规规定，该项目已具备招标条件。现委托 江苏昊丰润全建设项目管理有限公司 面向社会公开招标。

一、工程概况：

1、工程名称：直溪镇吕坵村2022年土地复垦项目

2、工程地点：直溪镇吕坵村；

3、质量等级要求：合格；

4、施工工期：30天；

5、项目内容：详见工程量清单中的全部内容；

6、项目预算：约22.67万元

二、本项目共分一个标段，投标人应具备的条件如下：

1、投标人应具备的资质为：市政公用工程总承包三级及以上资质 ；

2、项目经理具备的资质为：市政公用工程二级建造师（含）以上资质。

3、法律、法规规定的其他条件。

三、其它报名条件：

1、本工程采用资格后审的方式；

2、投标保证金：4000元整以现金（不接受现金支票等其他形式）的形式在开标时递交（投标保证金必须拿信封密封，信封袋上注明工程名称、报名单位全称并加盖报名单位公章，且不得手写）；否则招标人将拒绝接受其投标文件。

3、投标人的法定代表人或其委托代理人必须参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，需按下列要求递交相关材料：

如法定代表人参加开标会的须持本人第二代身份证原件并提交法定代表人身份证明文件原件进行身份核验；否则招标人将拒绝其投标；

如委托代理人出席开标会，需持法定代表人授权委托书原件（除投标书中另外单独提供一份且授权委托书格式参招标文件相关格式）、本人第二代身份证原件及复印件（加盖投标单位公章）进行身份核验，否则招标人将拒绝其投标。

注：以上参加人员在开标时间截止时有下列情形之一的，视为自动放弃投标处理，招标人不予受理：

（1）未到达开标现场的；

（2）未参加投标签到的；

（3）身份核验时未能提供身份证明等相关材料的。

四、资格后审（报名时）需携带以下资料：

1、常州市建设工程投标报名申请书；

2、企业法人授权委托书、委托人身份证；

3、企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证；

4、拟投标建造师注册证书及建设行政主管部门核发的安全生产考核证书B证；

5、社保机构出具的投标单位为其委托代理人及项目负责人缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证（缴纳时间为开标前近三个月，如经网上打印须投标人盖单位公章）

注：社保机构出具的缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证包括：①该投标单位经社保机构出具的缴费清单；②由社保机构打印出具的缴纳凭证（其中之一均可）

特别提醒：

资格审查资料必须按上述顺序提供三套复印件装订成册，装订成册的资料与原件（身份证可提供复印件并加盖公章）一起必须装袋、密封（注：密封袋骑缝处加盖报名单位公章）、标志（注：密封袋上注明工程名称、报名单位全称并加盖报名单位公章和法定代表人印章）后在投标截止时间前一次性递交，投标截止时间后不再接受补充资料（未能按要求提供以上密封资料的，招标人将拒绝其参与投标）。

投标人递交的关于本工程所有的资审资料，都必须在有效期内。如有关资审资料在年审中的，开标时必须出具发证单位的证明原件。

注：资质证书、企业安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核证书B证及社保证明的二维码版证书可视作原件。（资格后审时一次性递交上述资料，不接受补充资料）。

五、公告时间及发出招标文件时间、地点：

1、公告时间：2022年04月18日至2022年04月20日；

本工程公告及招标文件下载网址为：http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jtfzx/jyxx/005007/005007001/secondPage2.html

招标文件、清单：详见附件；以上材料请各投标单位自行下载。

2、答疑时间：投标人要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止之日前2天按照招标文件中规定的联系方式，以书面形式（电子邮件、传真、信函）通知招标人。

3、开标时间：2022年4月25日上午9:30 。

4、开标地点：常州市金坛区直溪镇为民服务中心二楼会议室

六、评标办法：执行苏建招办（2017）7号①单因素评标法一，②单因素评标法三（两种办法开标时招标人随机抽取）。

七、付款方式：工程经镇级验收合格后的当年支付至合同价的 40%，镇级验收合格后的次年支付至审定价的 70%，镇级验收合格后的再次年且经项目主管部门最终竣工验收合格后完成支付（质量保证金按规定扣除）。

八、招标文件费用：300元，投标人于开标现场递交投标文件的同时以现金支付该项费用，由招标代理统一收取并开具收据。

九、代理机构：本工程由江苏昊丰润全建设项目管理有限公司受业主委托具体负责本工程的招标事宜。

十、投标人可在信息发布栏内查阅本次招投标的“公告发布、招标文件、招标清单、答疑文件”等全部相关信息，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任自负。

十一、特别提醒

1、疫情期间参与招投标活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，服从佩戴口罩、测量体温、检查健康码等各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从引导人员的指挥和管理。

2、对于参与开评标活动的投标供应商，应如实填写《健康信息登记表》（附件2）相关内容并加盖单位公章

说明：①关于疫情防控要求：每家投标单位只允许本项目的投标法定代表人或其授权代表进入开标现场。疫情期间参与招投标活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，服从佩戴口罩、测量体温、出示健康码（绿码）、行程码、48小时内的阴性核酸检测报告、健康信息登记等各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从引导现场人员的指挥和管理。

②48小时内的阴性核酸检测报告，是指截止至截标时间前的48小时内的核酸检测报告。

③以上事项须严格执行，否则由此引起的后果由投标人自行承担。

| 招标人：常州市金坛区直溪镇吕坵村村民委员会 | 招标代理：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：直溪镇吕坵村 | 地 址：武进区湖塘镇武宜中路177号三楼 |
| 联 系 人：唐先生 | 联 系 人：王女士 |
| 电 话：18961138383 | 电 话：18015086097 |

附件1：

常州市建设工程投标报名申请书

（招标人）：

根据贵单位                招标公告，我单位拟参与该招标工程的投标报名。特此申请。

我单位基本情况：

1、资质类别和等级：

2、企业业绩、信誉：

3、其他说明：

（1）本企业和项目负责人均无因违约或重大质量、安全事故而被有关部门暂停投标资格；

（2）我单位将对本次投标中所有材料的真实性负全部责任，如有不实将承担由此造成的一切后果（本地企业停止一年的投标，外地企业三年内不得参与投标并通告当地建设行政主管部门）；

（3）如果我单位中标，将按有关规定和招标人的要求在规定的时间内办理好工程开工的相关手续。

地址：                   邮编：

联系人：                 电话：

E-mail:

申请单位名称（公章）

企业法定代表人（签章）

年    月    日

附件2：

健康信息登记表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 个人住址 |  |  |  |  |  |
| 单位电话 |  |  | 个人手机 |  |  |
| 人员身份 | £招标（采购）人代表 □招标代理 □投标人代表 □评标专家 |  |  |  |  |
| 参加： □ 开标 □ 评标 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 个人健康情况 |  |  |  |  |  |
| 有无发热、乏力、干咳、气促情况 □有 □无 |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ □否 □是 ，到达时间为： |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ □否 □是 ，接触时间为： |  |  |  |  |  |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 申报单位（公章） 日期： |  |  |  |  |  |

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究责任。

# 第一章 投标须知

# 前 附 表

| 工程名称 | 直溪镇吕坵村2022年土地复垦项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 直溪镇吕坵村 |  |  |
| 联 系 人 | 唐先生 | 联系电话 | 18961138383 |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  |
| 建设内容 | 详见工程量清单中的全部内容 |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |
| 项目工期 | 30天 |  |  |
| 质量等级要求 | 合格 |  |  |
| 现场踏勘 | 不组织现场踏勘，各投标单位自行前往， |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止时间后45日内有效 |  |  |
| 投标文件份数 | （1）投标文件：一套正本，三套副本（正、副本应分开装订、密封、标识且不得活页装订，否则招标人将拒绝其投标）。 |  |  |
| 投标文件递交地点及截至时间 | 投标截至时间：2022年04月25日上午9：30； 接收人：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司； 地点：常州市金坛区直溪镇为民服务中心二楼会议室 |  |  |
| 开标时间、地点 | 时间：2022年04月25日上午9:30； 地点：常州市金坛区直溪镇为民服务中心二楼会议室 |  |  |
| 投标保证金 | 1、投标保证金：肆仟元整；以现金（不接受现金支票等其他形式）的形式在开标时递交（投标保证金必须用信封装订、打印密封, 不得手写，信封袋上注明工程名称、报名企业全称并加盖报名企业公章）；否则招标人将拒绝接受其投标文件。 注：中标候选单位前三名的投标保证金合同签订后5个工作日内无息退还，其它单位投标保证金现场退还。 |  |  |
| 履约保证金 | 履约保证金形式：现金或银行履约保函； 履约保证金金额：中标价（扣除暂列金额）的5%； 履约保证金缴纳时间：中标人领取中标通知书后7日内缴纳；逾期不缴纳履约保证金的按自动放弃中标处理，同时不予退还投标保证金。 履约保证金退还：本工程竣工验收合格后一次性退还（无息）。 招标人指定账户： 收款单位：常州市金坛区直溪镇吕坵村村民委员会 帐号：1197300000001876 开户行：江南银行直溪支行 ### 注：施工单位在缴纳保证金时请备注工程名称 |  |  |
| 评标办法 | 执行苏建招办（2017）7号①单因素评标法一，②单因素评标法三（两种办法开标时招标人随机抽取）。（具体详见招标文件第七章） |  |  |
| 资格审查材料 | 本工程采用资格后审的方式，资格审查需提供的材料如下： - 常州市建设工程投标报名申请书（附件1）； - 企业法人授权委托书、委托人身份证； - 企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证； - 拟投标建造师注册证书及建设行政主管部门核发的安全生产考核证书B证； （5）社保机构出具的投标单位为其委托代理人及项目负责人缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证（缴纳时间为开标前近三个月，如经网上打印须投标人盖单位公章）； 注：社保机构出具的缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证包括：①该投标单位经社保机构出具的缴费清单；②由社保机构打印出具的缴纳凭证（其中之一均可） 特别提醒： 资格审查资料必须按上述顺序提供三套复印件装订成册，装订成册的资料与原件（身份证可提供复印件并加盖公章）一起必须装袋、密封（注：密封袋骑缝处加盖报名单位公章）、标志（注：密封袋上注明工程名称、报名单位全称并加盖报名单位公章和法定代表人印章）后在投标截止时间前一次性递交，投标截止时间后不再接受补充资料（未能按要求提供以上密封资料的，招标人将拒绝其参与投标）。 投标人递交的关于本工程所有的资审资料，都必须在有效期内。如有关资审资料在年审中的，开标时必须出具发证单位的证明原件。 ### 注：资质证书、企业安全生产许可证、建造师注册证书、安全生产考核证书B证及社保证明的二维码版证书可视作原件。（资格后审时一次性递交上述资料，不接受补充资料）。 |  |  |
| 控制价 | 188367.12元（超过控制价的投标报价做废标处理）。 |  |  |
| 注意事项 | 1、如法定代表人出席开标会，需持本人第二代身份证原件并提交法定代表人身份证明文件原件（除投标书中另外单独提供一份）进行身份核验； 2、如委托代理人出席开标会，需持法定代表人授权委托书原件（除投标书中另外单独提供一份且授权委托书格式参招标文件相关格式）、本人第二代身份证原件及复印件（加盖投标单位公章）进行身份核验，否则招标人将拒绝其投标。 3、关于结算审核费：本工程结算审核的核减费费率控制在8%内（含8%）。如12%≥核减费费率＞8%时，审核费用投标人必须承担一半；核减费费率＞12%时，该工程所有审计费均由投标人承担。以上费用不累进。 4、本项目招标代理费用为中标价的1%，不足1500元按1500元计取，超过5000元按5000元计取。中标单位在领取合同前一次性付给招标代理单位，投标单位在报价时综合考虑在投标报价中。 5、土地复垦翻、耕、扎的种植土厚度必须达到60cm以上，且不得有碎砖等杂物。 6、付款方式：工程经镇级验收合格后的当年支付至合同价的 40%，镇级验收合格后的次年支付至审定价的 70%，镇级验收合格后的再次年且经项目主管部门最终竣工验收合格后完成支付（质量保证金按规定扣除） 7、在评标过程中，如出现不响应招标文件实质性条款的，招投标领导小组可以否决其投标。 8、本工程采用增值税一般计税方法计价。 9、投标单位进入开标场所时需规范佩戴口罩（除带呼吸阀类型口罩）、出示健康码，进场后保持安全距离，分散等候，不扎堆聚集。 |  |  |

- 一、总 则

（一）工程概况

1、现场施工条件

(1)建设用地面积         已批准                         ；

(2)场地拆迁及平整情况   已完成                         ；

(3)施工用水、电         已接通                         ；

(4)有关勘探资料         已完成 　　　　　　　　　　  　；

(5)其它                   无                           。

2、工程资金来源            自筹                          。

3、工程资金落实情况        已落实                      。

（二）投标费用

不管投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等所涉及的一切费用。

# 二、招 标 文 件

（三）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第(四)、（五）条发出的修改澄清通知。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（四）招标文件的澄清

1、本工程招标文件的澄清采用下列方式：

投标人在收到招标文件（含工程量清单）后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后 2 日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

2、所有问题的解答，将在 2 日内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

（五）招标文件的修改

1、在投标截止日期1天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明，修改通知将送达每一投标人。

3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以后发出的通知为准。

- 三、投 标 报 价

（六）投标报价

1、本工程采用工程量清单综合单价计价。

2、本工程工程量清单综合单价的编制应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)要求执行。

3、投标报价的编制要求：

1）投标报价应该是按招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和各类规费、税金等。

2）投标人应根据招标文件（含工程量清单）的有关要求，施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额编制投标报价。

3）投标人的分部分项工程量清单综合单价、措施项目清单金额、其他项目清单金额应详细分析和列出其所含的工程内容，并根据本企业的情况和施工方案进行确定。

4）其他项目清单中的暂列金额等项目费均为估算、预测算，虽在投标时计入投标人的报价中，但不应视为投标人所有。

5）工程量清单中的工程数量是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的工程量规则进行计算的，施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。

6）工程中的材料：①甲供材（如有）、暂定价（如有）的材料按给定的价格进行报价否则为废标。②有指定品牌的（如有），按其品牌进行报价。③其它材料由乙方自行报价。

7）不可竞争费的计取按相关规定执行。

8）其余要求见《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及招标文件的约定。

4、可参考的工程计价定额和有关文件：

1）江苏省相关工程计价定额：《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）等。

2）苏建函价（2022）62号文“省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知”。

3）常建（2014）279号文关于转发《关于贯彻<建设工程工程清单计价规范>(GB50500-2013等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额 及费用定额的通知。

4）建设部107号令中规定用企业定额、无企业定额的可用《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）参考。

5）除编制说明中暂定价外，投标单位在投标报价时材料、机械价格根据市场行情及自身实际情况自行确定。

6）常建【2016】94号文《关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知》。

5、招标控制价的说明：

1）招标控制价是指招标人根据建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，按照施工设计图纸结合现场实际情况计算的，对建设工程招标项目限定的最高工程造价。

2）高于招标控制价的投标报价应当予以拒绝。

- 四、投标文件的编制

（七）投标文件的组成

1、投标人应当按照招标文件、工程量清单、招标答疑纪要(标前会议纪要)及招标文件修改通知的要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2、投标人的投标文件应包括下列内容：

- 投标函

- 法定代表人资格证明书

- 法定代表人委托代理人的委托书（除投标书中另外单独提供一份原件）

- 报价汇总表及其他报价表

（八）投标担保

本工程投标担保方式采用: 现金。

(九) 勘察现场

1、投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（十）投标文件的份数和签署

- 投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”，同时装订成册。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

- 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

- 五、投标文件的递交

（十一）投标文件的密封与标志

1、密封：投标人必须按前附表要求的份数将投标文件密封提交，并在封袋骑缝密封处加盖投标人法人印章和法定代表人或其委托代理人的印章。

2、标志：投标人应在投标文件封袋、封面上正确标明“正本”或“副本”字样，所有封袋上都必须写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

未按上述规定编制、密封、标志所递交的投标文件招标人有权拒绝。

（十二）投标截止期

- 投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。

- 招标人可以按本文件第（五）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

- 超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

（十三）重新招标和不再招标

1、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标小组评审后否决所有投标的。

2、不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

（十四）投标文件的修改与撤回

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

2、投标人的补充、修改、替代或撤回通知，应按按本文件第（十一）条规定的要求编制、密封、标志和递交，密封袋上应标明“补充”、“修改”、“替代”或“撤回”字样。

3、投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

- 六、开    标

（十五）开标

1、开标由招标人或其委托的招标代理机构人员主持。

2、开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的监督代表检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。经确认无误后，由工作人员当众拆封，投标单位的委托代理人宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。

3、招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

4、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

5、在开标时，投标文件出现下列情况之一的，招标人不予受理：

(1)逾期送达的或未送达指定地点的；

(2)未按照招标文件的要求予以密封的；

(3)未提供授权委托书和所委托人身份证明的；

(4)未参加开标会议的;

(5)提供材料有瑕疵的；

- 七、评   标

（十六）评标

1、评标按照下列程序进行：组建评标小组和清标工作组；

2、清标

3、评标活动

1）评标活动在有关行政监督管理部门的监督下，由评标小组组织进行。

2）评标小组由招标人负责组建。

4、本工程评标办法：详见招标文件前附表。

5、本工程过高或过低的投标价格的具体标准为下列第(3)种方式：

（1）以招标人设定的标底价格的一定幅度为标准；

（2）以建设行政主管部门或有关行业协会公布的信息指导价的一定幅度为标准；

（3）以投标人投标价格的平均值的一定幅度为标准。

6、过低的投标价格，评标小组应当对与该价格相关的下列因素进行重点分析：

（1）工程内容是否完整；

（2）施工方法是否正确；

（3）施工组织和技术处理是否合理、可行；

（4）综合单价和单项费用金额的组成、工料机消耗及确定的费用、利润是否合理；

（5）是否满足招标文件对主要材料的规格、型号等的特殊要求，确定的价格材料是否合理；

（6）投标人对澄清要求所作的说明是否合理，提供的相关的证明材料是否具有说服力。

投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，或者评标小组有充分的理由认定上述因素不能支持投标价格成立的，应当在评标报告中详细记录认定的理由和依据。

7、评标过程中数据和评分的计算过程和计算结果均保留二位小数，小数点后的第三位四舍五入。

8、在评标过程中，评标小组成员对同一问题意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成评标结论。

评标报告由评标小组全体成员签字。对评标结论持有异议的评标小组成员可以以书面方式阐述其不同意见的理由。评标小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标小组应当对此做出书面说明并记录在案。

9、评标小组应当依据法律、法规、规章和招标文件的规定认定重大偏差，不得随意确认无效投标文件。法律、法规、规章和招标文件未规定作为重大偏差的，一律作为细微偏差，评标小组应当在初步评审中要求投标人补正。

（十七）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标小组在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

(3)工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

（4）按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

评标小组按照上述规定的原则，要求投标人对相关内容进行澄清、说明或补正、修正的，投标人应当按照要求进行澄清、说明或补正、修正；投标人拒绝的，评标小组可以否决其投标。

（十八）在评标过程中，评标小组若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

（十九）在评标过程中，评标小组若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

（二十）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，作废标处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

2、未按招标文件要求提供投标保证金的；

3、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的；

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

5、投标文件活页装订的；

6、投标人名称或组织结构与报名时不一致的；

7、除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与报名时不一致的；

8、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

9、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

10、明显不符合技术规范，技术标准的要求；

11、投标报价超过招标文件规定的控制价的；

12、不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况；

13、改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量、项目特征描述；

14、改变招标文件规定的暂定价格或不可竟争费用的；

15、未按招标文件要求提供投标报价的电子投标文件；

16、投标文件截明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

17、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

18、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19、经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的；

20、组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

评标小组根据规定否决不合格投标或者界定为无效投标文件后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标小组可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

（二十一）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

- 八、授  予  合  同

（二十二）中标

1、确定中标单位后，招标人将进行中标公示，公示三天，如无异议，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

（二十三）合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。中标单位在中标公示结束之日起 7日内与招标人签订施工合同。合同主要条款必须与招、投标文件相一致。招标人在开工前将合同文本报相关单位备案审查。

3、中标人不与招标人签订合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应对超过部分予以补偿。

3、履约保证金为中标价款（扣除暂列金）的5%，领取中标通知书7日内以现金或银行保函的形式递交,工程竣工验收合格后无息退还。

第二章 合同协议书

（GF—2013—0201）

建设工程施工合同

项目名称： 直溪镇吕坵村2022年土地复垦项目

建设单位：常州市金坛区直溪镇吕坵村村民委员会

施工单位：

招标代理单位：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：常州市金坛区直溪镇吕坵村村民委员会

承包人（全称）：                                         

依照国务院《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本                        工程施工事项协商一致，订立本合同。

#### 一、工程概况

1.工程名称：直溪镇吕坵村2022年土地复垦项目

2.工程地点：直溪镇吕坵村                        。

3.资金来源： 自筹                           。

4.工程内容： 工程量清单中的全部内容             。

5.工程承包范围：                              。

#### 二、合同工期

计划开工日期：    年 月   日。

计划竣工日期：    年   月   日。

工期总日历天数：   日历天；

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

1）土地复垦项目：以上级相关部门验收合格为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、土地复垦项目签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

合同价格形式：固定全费用综合单价合同  。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：   。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于     年     月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在  常州市金坛区直溪镇吕坵村村民委员会    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，按直政发〔2021〕20号关于直溪镇公有资金投资工程建设管理办法中的相关规定执行。

#### 十二、合同生效

本合同自  双方签字盖章后  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执 叁  份，承包人执  贰  份，招标代理机构 叁 份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）  法定代表人或其委托代理人：（签字）

日  期：                                 日  期：

### 第二部分 通用合同条款

略，此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2013-0201）中《第二部分 通用条款》

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、合同专用条款、合同通用条款、标准规范及有关技术文件、施工图纸和工程量清单、有关本工程的图纸会审记录、工程变更及工程例会记录等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：/     。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、省、市及行业现行规定。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  施工组织设计、专项施工方案、申请单、报验单；

承包人提供的文件的期限为：发包人要求的时间；

承包人提供的文件的数量为：3份；

承包人提供的文件的形式为：文字版、电子版  ；

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人指定的接收人为：发包人现场代表  。

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/         。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划总平面图红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供既有道路，承包人有其它要求的自行修建并承担工程费用。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人    承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本工程施工期间  。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人   。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目        。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人     。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：1、由于计算错误时作相应修正；2、由于非主要项目缺项目的视作该项目的费用已包含在已有工程量清单的单价中，不得另行计算。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：     。

#### 2. 发包人

2.1 发包人代表

姓    名：         ；

职    务：             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人要求执行    。

2.2监理单位：

人    员：     ；

职    责：       。

2.3 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.3.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天   。

2.3.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：除古树名木等需要由专门部门实施的保护工作，其他由于工程施工所引起的必要的现场保护、支护等工作由承包人实施，并承担相关费用。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容： 符合竣工验收要求。

（2）承包人需要提交的竣工资料套数： 3套。

（3）承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人自行承担  。

（4）承包人提交的竣工资料移交时间：     竣工验收前  。

（5）承包人提交的竣工资料形式要求：  按相关文件规定  。

（6）承包人应履行的其他义务：配合审计验收相关工作   。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                  ；

身份证号：                      ；

建造师执业资格等级：      ；

建造师注册证书号：            ；

建造师执业印章号：                ；

安全生产考核合格证书号：                      ；

联系电话：            ；

电子信箱：          ；

通信地址：          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：    。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  由承包人承担  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按通用条款执行。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  承包人在投标书中所列的建造师未经发包人同意不得擅自更换，若未经发包人同意擅自更换，承包人属于重大违约，发包人有权立即解除合同，并向承包人追究由此给发包人带来的一切损失。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  /。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天  。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/   。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   /  。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人在投标书中所列项目部6大员未经发包人同意不得擅自更换，若未经发包人同意擅自更换，承包人属于重大违约，发包人有权立即解除合同，并向承包人追究由此给发包人带来的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按通用条款执行     。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款    。

主体结构、关键性工作的范围：按照相关规定执行  。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按照相关规定执行    。

其他关于分包的约定：按照相关规定执行  。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按照相关规定执行。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按照通用条款规定。

3.6 履约保证金

承包人是否提供履约担保：      是    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保的形式：现金或银行保函；履约担保的金额：中标价（扣除暂列金）的5%；履约保证金退还：本工程竣工验收合格后一次性退还（无息）。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：费用含在承包人投标报价中，不另行支付。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    ；

职    务：            ；

监理工程师执业资格证书号：         ；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：   。

#### 5. 工程质量

5.1 本工程质量要求：                                        。

5.2 监理人组织到异地加工制造场查看的承包人提供方便，并承担必要的差旅和食宿费用。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：书面申报材料后24小时内。

监理人不能按时进行检查时，应提前  12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款规定。

6.1.2 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：除安全文明施工费支付比例及时间随工程款同步支付，其余规定按通用条款规定。

#### 7. 工期和进度

7.1. 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

1）土地复垦项目：因承包人原因工期延误的，按300元/天向发包人支付延期违约金，得到发包人认可的延期除外。

2）接开工令后10天内，建筑垃圾、地基、场地道路清障必须清理出场。如达不到上述要求，则按万分之五元/每天予以处罚，同时甲方将保留终止合同得权利。

7.2异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）按通用条款执行；

7.3 提前竣工的奖励

7.4提前竣工的奖励：按通用条款执行。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：包含在承包人投标报价中，不另行支付。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款规定，钢筋、水泥、黄砂、碎石等主材，规格数量按有关检查检测规程。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：超出招标文件按图纸约定范围的临时占地费用由承包人承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按工程需要或甲方要求提供。

施工现场需要配备的试验设备：按工程需要或甲方要求提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按工程需要或甲方要求提供。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按工程需要或甲方要求提供。

#### 10. 变更

10.1变更按《直溪镇公有资金投资工程建设管理办法》执行。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整；

招标外项目的结算方式：由施工方申报单价，经建设方、监理方、审核方审核后确定价格。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同 固定综合单价合同。

综合单价包含的风险范围：除不可抗力外，政策性调整、市场价格调整等所有风险概不调整。

12.1.1 支付方式

关于付款周期的约定：工程经镇级验收合格后的当年支付至合同价的 40%，镇级验收合格后的次年支付至审定价的 70%，镇级验收合格后的再次年且经项目主管部门最终竣工验收合格后完成支付（质量保证金按规定扣除）。

他价格方式：/。

12.2 计量

12.2.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则进行计量。

13. 缺陷责任期与保修

13.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

13.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否。

13.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 /种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/  ；

（2）/ %的工程款；

（3）其他方式:   /              。

13.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 /  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：  /      。

13.3保修

13.3.1 保修责任

工程保修期为： 按质量保修书的约定。

13.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人收到保修通知后24小时内到达工程现场。

#### 14. 违约

14.1 发包人违约

14.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：若因发包人原因需减少或取消部分工程量清单，发包人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。

14.2 因承包人违约解除合同

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人不因此支付费用给承包人  。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 6级以上地震、10级以上台风、超历史洪水等情况之一   。

#### 16. 保险

16.1 工程保险

关于工程保险的特别约定 ：1、建筑工程一切险、工商保险及其它险种均由承包人自行投保，其费用包括在合同价款中；2、该保险涵盖进入施工现场的所有人员。

16.2其他保险

关于其他保险的约定：    /  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   由承包人自行决定，风险由承包人负责  。

#### 17. 争议解决

17.1仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向常州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向金坛区人民法院起诉。

#### 18．补充条款

1）本工程结算审计参照坛政规【2017】2号《常州市金坛区政府投资项目审计监督管理办法》、《直溪镇公有资金投资工程建设管理办法》执行。

2）投标人应充分考虑本工程的特点进行投标报价。

3）工程履约保证金，工程完成全部工程量后退还（无息）。

4）中标单位在施工过程中所遇各项问题自行解决。

5）本工程接水接电由施工单位自行解决，并不另增费用。

6）所有项目管理人员在岗时间必须按项目规定执行。

7）关于结算审核费：本工程结算审核的核减费费率控制在8%内（含8%）。如12%≥核减费费率＞8%时，审核费用乙方必须承担一半；核减费费率＞12%时，该工程所有审计费均由乙方承担。

8）本工程所有建筑垃圾必须全部外运，不允许深埋。

9）复垦土地农用机翻耕、扎种植土厚度必须达到60cm以上，且不得有碎砖、树根、砼块等杂物。

10）延误工期造成的损失由承包人承担。

11）其他未尽事项，按照直政发〔2021〕20号关于直溪镇公有资金投资工程建设管理办法或双方另行协商决定 。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）       法定代表人或其委托代理人：（签字）

日  期：                                 日  期：

- 第三章  编制说明（另附）

第四章 工程量清单（另附）

- 第五章　图纸和技术资料（另附）

- 第六章 　投 标 文 件

正/副本

工 程

投 标 文 件

项  目  名  称：

投  标 人（章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年  　     月       　日

目   录

一、投标函

二、法人代表资格证明书

三、授权委托书

四、报价汇总表及其它报价表

五、投标清单

六、投标人认为需要提供的其它材料

- 一 、投 标 函

致：                （招标人名称）

1、根据已收到                工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币  　　　    元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在           （工期）竣工并移交整个工程。质量要求达到     标准。

3、如果我方中标，我方同意将提交中标价款10%的履约保证金。

4、如果我方中标，将派出_        （项目负责人姓名）作为本工程的项目负责人。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日

- 二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修

的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

法定代表人（签字）：

日期：       年      月      日

- 三、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的       (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人（签字）：     性别：                 年龄：

单位：               部门：               职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：     年   月   日

- 四、报价汇总表及其它报价表

| 投标单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 投标总价 |  | 投标工期 |  |
| 投标质量等级 |  | 投标项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  | 施工员 |  |
| 质量员 |  | 安全员 |  |
| 材料员 |  | 造价员 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章）：

年      月      日

五、投标清单

六、投标人认为需要提供的其它材料

- 第七章 评 标 办  法

一、技术标：投标时无需提供，中标单位须在合同签订前将安全施工方案上报招标人。

二、商务标评审

1、单因素评标法一：

以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价）算术平均值为A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4—6 家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4 家时，则次低报价作为投标平均价A）。评标基准价=A×K，K 值在清标后由投标人推选的代表随机抽取确定，范围为95%、96%、97%、98%。等于评标基准价得最高分（100 分），并以此为基准确定其他投标人的价格得分：投标价格高于该基准价的，每高1%扣0.9 分；投标价格低于该基准价的，每低1%扣0.6 分。[中间用插入法，计算过程及结果保留至小数点后第二位（小数点后第三位四舍五入）]。

2、单因素评标法三：

以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件）的次低评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价）为评标基准价，等于评标基准价的得最高分（100 分），并以此为基准确定其他投标人的价格得分：投标价格高于该基准价的，每高1%扣0.9分；投标价格低于该基准价的，每低1%扣0.6 分。[中间用插入法，计算过程及结果保留至小数点后第二位（小数点后第三位四舍五入）]。

以上两种评标办法的选择由招标人在开标时随机抽取。

三、定标办法：

1、以上得分最高者为第一中标候选人。若得分相同，则选择报价低的为中标侯选人。如报价也相同，由投标单位抽签决定中标候选人。

注：开标、评标、定标流程

投标人员身份核验---投标文件密封检查---抽取评标办法---投标人唱标----清标----定标。