直溪镇吕坵村2022年土地复垦项目

工程量清单、控制价编制说明

- 一、工程概况：

1、本工程为直溪镇吕坵村2022年土地复垦项目，本工程位于金坛区直溪镇吕坵村境内，工程主要内容：土方平整场地约35000m2,铺设U60渠道242m，敷设φ400暗管30m，铺设2.5m宽碎石道路133m等。 编制范围详见招标文件的有关内容及工程量清单。

- 二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省2014市政工程计价定额》及配套的《江苏省建设工程费用定额》（2014版）。

2、招标文件、委托方的编制要求及相关问题回复。

3、苏建价[2016]154 号文《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、常建[2016]94 号文、常建（2014）279号文、苏建函价〔2019〕178号文、常建[2019]1号文、省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第19号文等编制等相关法律法规文件。

4、材料价格依据2022年3月份常州工程造价信息指导价计价，3月份没有的逐月前推，信息价上没有的材料价格按市场询价计入。

5、人工工资单价执行苏建函价【2022】62号文《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》。

- 三、编制情况：

1、本工程回填土方土源自行考虑，底层回填土要求为黄粘土或甲方认可的其他优质土源，表层回填土须满足种植要求，厚度必须达到60cm以上，且不得含有树根、碎砖、砼块等杂物。回填完成后与相邻南侧地块高差不大于3cm。投标人应自行组织踏勘现场，充分考虑风险因素。

2、本工程材料、砼、预制件及构配件均充分考虑了现场运输及短驳费用；

3、本工程所有砼采用商品砼，浇筑输送方式由承包人自行考虑，所用模板相关费用均含在清单相关子目中。

4、本清单所列工程数量是根据现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师认可的、按现场实际情况和规范要求。

5、大型机械进退场等以项为单位的措施费项目总价包干，结算时不再另行调整。

6、本工程采用一般计税方式，税金：9%（根据苏建函价〔2019〕178号文计取）。

7、其余相关费率（不可竞争费率）按规范及规定计取，详见工程量清单。

8、本工程预留金按单位工程分部分项费用的10%计取。

江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

2022年4月9日