常州市武进区洛阳高级中学南北教学楼、

8#9#10#宿舍楼拆除工程招标公告

常州市武进区洛阳镇公共资源交易管理站受常州市武进区洛阳高级中学委托，拟对常州市武进区洛阳高级中学南北教学楼、8#9#10#宿舍楼拆除工程进行公开招标，现将有关事项公告如下：

一、项目概况

1、项目名称：常州市武进区洛阳高级中学南北教学楼、8#9#10#宿舍楼拆除工程。

2、拆除工程范围：臻善楼、弘美楼、8号宿舍楼、9号宿舍楼、10号宿舍楼、男宿舍门卫、女宿舍门卫、3号房。

3、拆除工程内容: 建筑物、构筑物及资产拆除(砖块、混凝土块等惰性建筑垃圾不得外运；地坪及地坪以下不得拆除)，建筑垃圾分类，现场生活垃圾(包括未搬迁人员生活所产生的垃圾及已搬迁人员未搬走的垃圾)、大件垃圾、石棉、玻璃、油毛毡等轻物质非惰性建筑垃圾与惰性建筑垃圾间必须分类、分离堆放，及时将轻物质非惰性建筑垃圾清运出现场并自行处置。

4、标段划分：共一个标段，非住宅8幢，总面积约12877.86m2。

5、拆除工期：分两阶段实施，第一阶段拆除实施工期为30天；第二阶段拆除实施工期为15天。

6、拆除实施计划：第一阶段为臻善楼、8号宿舍楼、9号宿舍楼、10号宿舍楼、男宿舍门卫、女宿舍门卫；第二阶段为弘美楼、3号房，具体时间以甲方指令为准。

7、拆除质量要求：信访率不高于3%，必须达到安全无事故。

二、项目报名和资格审查

1、公告、报名时间：2023年6月30日至2023年7月6日（上午9:00-11：30；下午13：30-16:00）。

2、报名地点：常州科教城创研港5号楼23楼

3、投标人资格要求：

（1）投标人必须已列入2023年度武进区征迁拆除机构准入名单，并具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；

（2）本工程不接受联合体投标。

（3）投标人必须明确一名项目负责人（注册建造师），并具备安全考核合格证（B证）；一名安全员，并具备安全员（C证）。

4、报名需携带的资料（除法定代表人资格证明书、授权委托书、报名申请书原件外，其它资料为复印件的，复印件应加盖公章）：

①企业营业执照（副本）；②企业资质等级证书（副本）；③项目负责人证书（建筑工程二级及以上注册建造师证）及项目经理安全考核合格证（B证）；④安全员C证；⑤法定代表人资格证明书、授权委托书及身份证（附件一）；⑥安全生产许可证；⑦投标报名申请书（附件二）。以上所要求提供的资料都必须在有效期内。

以上所有资料必须提供原件及有效复印件，报名时携带上述原件备查，复印件必须装订成册，还需加盖公章，否则招标人直接拒绝其报名。资格审查所需上述各项资料装订在投标文件中，如未提供或提供不全，作资格审查不合格处理。

报名成功的，可领取本项目的招标文件，招标文件售价300元/份。

三、本项目公告信息在常州市武进区公共资源交易平台上公开发布。

四、联系方式

招 标 单 位 联系人：蔡文杰   联系电话：13401321550

招标代理单位联系人：戴工     联系电话：0519-85353158-2323

附件一

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：

职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。为                     的项目，签署上述拆除项目的投标报名、投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：       年      月      日

法定代表人授权委托书

常州市武进区洛阳高级中学：

本授权委托书宣告：本人（姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托  （姓名） 为我单位代理人，该代理人有权在                   项目的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。在撤销授权的书面通知送达你单位以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

委托期限： 至本项目结束。代理人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：              单位名称（公章）：

法定代表人（签名）：

日期：     年    月    日

被授权委托人居民身份证复印件

粘贴处

（加盖公章）

可另附

法定代表人身份证复印件

粘贴处

（加盖公章）

可另附

附件二

常州市武进区房屋拆除项目投标报名申请书

常州市武进区洛阳高级中学：

根据贵单位                             招标公告，我单位拟参与该招标工程的投标报名。特此申请。

我单位基本情况：

1、资质类别和等级：

2、企业业绩、信誉：

3、其他说明：

我单位将对本次投标中所有材料的真实性负全部责任，如有不实将承担由此造成的一切后果（本企业自愿放弃本工程项目的投标，并作为本企业不良行为由建设行政主管部门记录在案）。

地址：                   邮编：

联系人：                 电话：

E-mail:

申请单位名称（公章）

企业法定代表人（签章）

年    月    日

| 拟 投 入 的 作 业 人 员 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 分类 | 姓 名 | 职 称 | 资质证书编号 | 备注 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |